**Laborpraktikum LPR**

**Gruppe: R-2 (Identity-Provider)**

1. **Mitglieder**

Mitglieder der Gruppe „R-2“ für den Identity Provider sind Irmengard Sax (sai), Maximilian Kugelmeier (kum), Melanie Planer (plm) und Robert Kunz (kur)

1. **Sitzungstermine**

Die Sitzungen werden montags um 13:15 Uhr stattfinden.

1. **Meilensteine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meilenstein | Gewünschtes Ziel | Datum |
| 1 | Projektplan, Besprechung, etc. und Literaturrecherche | 10.April |
| 2 | Infrastruktur steht | 30.April |
| 3 | Erste funktionstüchtige Authentifizierung | 28.Mai |
| 4 | Stabile Implementierung, evtl. Docker-Container | 18. Juni |
| 5 | Abschlusspräsentation | Wird noch bekanntgegeben |

1. **Geplante Infrastruktur**

* Verwendeter Repository: GIT
* Programmiersprache: Java
* Betriebssystem: Debian (in einer virtuellen Maschine)

1. **Verantwortlichkeiten**

|  |  |
| --- | --- |
| Aufgabe | Verantworliche(r) |
| Literaturrecherche | SAML: plm; openID: sai; ADFS: kur; OAuth: kum |
| Virtuelle Machnice | kur, kum |
| Repository | Sai |
| Dokumentation | alle |
| Implementierung | alle |
| Apache | Alle |

Liste erweiterbar